# 关于中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司

# 烯烃厂接卸乙烯、丙烯流程改造项目

# 节能验收情况的公示

依照《山东省固定资产投资项目节能验收管理办法（试行）》（鲁发改环资〔2024〕657号），现将中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司烯烃厂接卸乙烯、丙烯流程改造项目节能验收情况予以公示。公示内容如下：

一、项目名称

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司烯烃厂接卸乙烯、丙烯流程改造项目

二、项目简介

项目位于齐鲁化学工业区中国石化齐鲁石化公司厂区内，不需要新征土地。项目更新乙烷卸车鹤管8台、缓冲罐2台，新增压缩机1台、循环水冷却器2台，并对3台乙烯卸车泵适应性改造，满足乙烯接卸要求；更新25吨/小时高压乙烯汽化器1台、20吨/小时低压乙烯汽化器各1台，满足下游装置使用需求；烯烃厂油品车间丙烯输送流程改造；新增仪表风、氮气、蒸汽、火炬排放等公用工程管线，项目水电汽(气)、自控、公用工程依托于原有设施进行改造。

项目于2024年5月21日开工建设，6月25日项目建成中交，6月30日投入运行。2025年4月27日验收组对项目进行现场节能验收，5月20日完成验收报告。

三、节能验收报告主要结论

项目建设方案与项目备案内容一致，主要用能设备配备情况与项目能耗说明和节能承诺中保持一致，未采用国家及地方明令禁止和淘汰的落后生产工艺与设备。项目采取了项目申请报告中提出的节能技术措施和节能管理措施，配备了完善的电力、蒸汽计量器具。项目能源消费种类与能耗说明和节能承诺保持一致，技改达产后实际年综合能源消费增量-387.94吨标准煤（当量值），-152.99吨标准煤（等价值）。项目落实了能耗说明和节能承诺要求，节能验收结论为“合格”。

 中国石化股份有限公司

 齐鲁分公司

 2025年5月26日